PROJEKT

UMOWA nr …….

z dnia………….. zawarta w Szczytnikach pomiędzy Gminą Szczytniki 
z siedzibą w Szczytnikach 139, 62 – 865 Szczytniki reprezentowaną przez:

…………………………………………..,

przy kontrasygnacie …………………………,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………….

reprezentowaną przez  :

……………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej  biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW. działka  nr 79 obręb geodezyjny Popów. Wydatek realizowany w ramach projektu pn. Realizacja przedsięwzięcia w ramach Południowowielkopolskiego Klastra Energii”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne)

1.Przeprowadzenie prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji projektowej biogazowni rolniczej (projekt koncepcyjny) i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego.

2. Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie: inwentaryzacji istniejącego terenu( do celów projektowych), projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania w przyszłości decyzji o pozwoleniu na budowę planowanych robót budowlanych, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4.Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie  6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszą umową.

§ 3.

- Wydanie wszelkiej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 nastąpi w siedzibie Zamawiającego  w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy              o gotowości do odbioru, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Strony, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy określone w § 1 ust.1

- Dokumentację będącą przedmiotem umowy, określoną w § 1 ust.1 Wykonawca dostarczy 
w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

§ 4.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi ……….netto plus obowiązujący podatek VAT 23% w kwocie …………  co stanowi …………….. ………………….brutto.

(słownie: …………………………………………………………)

- Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Zapłata nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy.

- Dane do wystawienia faktury: 	Gmina Szczytniki,

Szczytniki 139,

62-865 Szczytniki,

NIP 968-08-56-933

- Za datę płatności strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

  - Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 pkt 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia,

- w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 pkt 1 z tytułu odstąpienia od realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 50% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 pkt 1 z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z wyłącznej winy Zamawiającego.

§ 6

1.   Wykonawca może zlecić niektóre prace, związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,    osobom trzecim, za których prace będzie ponosić odpowiedzialność, zgodnie z art. 738 Kodeksu cywilnego.

2.    W razie powierzenia do wykonania prac związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej, Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osoby trzeciej jak za działania i zaniechania własne.

§7.

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8.

- Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygać właściwy dla Zamawiającego Sąd.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 8.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA: