Nasz znak: IOŚ.7234.7.2026

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Projektowane postanowienia umowy

Umowa

o wykonanie robót budowlanych

zawarta  w dniu ………………………. pomiędzy Gminą Szczytniki z/s Szczytniki 139 62-865 Szczytniki, NIP 968-08-56-933, REGON 250855021 zwaną dalej zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

1.  Pana Marka Albrechta – Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Bloch – Skarbnika Gminy,

z jednej strony  a  …………………………………………….,NIP …….. REGON …….. zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony, reprezentowanym przez:

1......................................................................

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego  poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 793).dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu robót  pn. "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 675725P Główczyn - Kornelin" wraz z robotami towarzyszącymi, dotyczącymi uzbrojenia i urządzenia terenu budowy, zwane dalej „robotami” lub „zamówieniem” albo „przedmiotem umowy”.

§ 2

Przyjmuje się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- Przekazanie placu budowy Wykonawcy - w dniu podpisania umowy.

- Rozpoczęcie robót - w dniu podpisania umowy.

- Zakończenie robót: 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia.

4.	Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w zapytaniu ofertowym pomimo zachowania należytej staranności w szczególności w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków uniemożliwiających zakończenie prac.

5.	Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w § 9 ust. 2 projektu umowy, warunkujących prawidłowe wykonanie  przedmiotu zamówienia, o czas niezbędny 
do wykonania zamówień dodatkowych.

§ 3

- Szczegółowy zakres robót, określonych w ust. 1 strony ustalają jak w Zapytaniu ofertowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

- Dokumenty stanowiące zapytanie ofertowe w postaci formularza oferty oraz kosztorysu ofertowego, stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie .......................
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /tj. Dz.U. 2026 poz. 524/.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..............................

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował na wyznaczonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędny materiał, odpady i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia i innych zdarzeń losowych.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

§ 7

1. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym zgodnie z przepisami, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. Wykonawca na własny koszt wykona, uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu 
na czas trwania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

- Na każde żądania Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwo, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- Wykonawca zapewni zbadanie, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych
z materiałów Wykonawcy w ilości zgodniej z projektem.

- Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych badań jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się , że zastosowanie materiały bądź wykonywanie robót jest niezgodne z umową 
to koszty obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 9

- Wynagrodzenie kosztorysowe, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z ofertą Wykonawcy, wybraną w zapytaniu ofertowym i wyraża się kwotą: netto: ............. zł (słownie: ...............................................................................................................................................)

brutto: .............. (słownie: ...................................................................................................)

2. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie 
po negocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny:

- narzuty, stawka roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe materiałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa wielkopolskiego według informacji "ORGBUD - SERWIS" w okresie realizacji zamówienia.

Na wykonanie zamówień dodatkowych będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna.

3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót, to wysokość wynagrodzenia (zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według informacji "ORGBUD - SERWIS" za ostatni kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu - w przypadku braku w/w cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna.

§ 10

Niezależnie od obowiązków wymienionych wyżej Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- pisemnego informowania Zamawiającego /inspektora nadzoru/ o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji- naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót  na piśmie.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/ 
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający  może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 12

Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru przedmiotu umowy, po dokonaniu odbioru końcowego.

§ 13

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres ………… miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy).

Okres rękojmi ustawowy.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

- w dniu następnym licząc od daty zakończenia odbioru końcowego, w przypadku gdy w trakcie jego odbioru nie stwierdzono wad,

- w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

- dla wymienionych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

3.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek

w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres

gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

4.  Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego,

Wykonawca usunie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

5.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od        	   uprawnień wynikających z gwarancji.

6.  Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

7.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej

na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

8.  Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

9.   Zamawiający może przekazać uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji wybranemu przez

siebie użytkownikowi obiektu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

10.	Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego.

§ 15

- Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu cywilnego przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli :

    - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo wszczęte postępowanie
naprawcze wobec Wykonawcy, albo likwidacja,

    - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

    - wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego od wznowienia  robót,

    - wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni od dnia przekazania placu budowy,

    - wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i projektami budowlanymi oraz ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2026 poz. 524) bądź wykonuje roboty, które posiadają wady,

    - zaszły okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, a których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

  - Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru częściowego wykonanych etapów robót.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem nieważności odstąpienia i przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

3. W czasie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi  protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz:

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających,

4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do:

- dokonania odbioru robót w toku na dzień odstąpienia,

- przejęcia terenu budowy pod nadzór Zamawiającego,

- uregulowania wynagrodzenia należnego za wykonanie części przedmiotu umowy, 
na podstawie skontrolowanej i potwierdzonej wartości wykonanych robót przez Inspektora nadzoru oraz wystawionej faktury VAT.

- Strony podają  adres do korespondencji:

- Zamawiający: Gmina Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki.

- Wykonawca:  ..................................................................................................................

W przypadku zmiany adresu, strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę pisemnie o  tej zmianie w terminie dwóch dni.

- W przypadku niedopełnienia obowiązku  ustalonego w ust. 6, korespondencja wysyłana 
na adres dotychczasowy zostanie uznana za doręczoną.

§ 16

  - Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w usunięciu  wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia  umownego brutto, 
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Zamawiający może potrącić ewentualne kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

    - zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub odbiorze robót, w wysokości 0.2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 50 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 17

- Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu 
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych w § 2 pkt 4 i 5, § 9 pkt 2 i 3 niniejszej umowy oraz innych nieistotnych postanowień umowy.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 18

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 20

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający i jeden Wykonawca.

Podpisali:

...................................................................	.....................................................................

/ ze strony Wykonawcy /	/ ze strony  Zamawiającego /

……………………………………………

/ kontrasygnata Skarbnika /